Приложение N 3

к соглашению

от «25» января 2023 г.

ОТЧЕТ

о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный

отбор в 2022 году в рамках государственной программы

Новосибирской области «Управление финансами

в Новосибирской области», по состоянию

на «01» июня 2023 г.

1. Наименование Проекта: Ремонт гаража для пожарной техники (продолжение)

2. Место реализации Проекта:

Муниципальное образование Малотомский сельсовет Маслянинского района Новосибирской области

Населенный пункт Деревня Малая Томка

3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | План | Факт |
| 1 | Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения | 1 986 219,00 | 1 986 219,00 |
| 2 | Финансовое обеспечение, всего: | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 |
| 2.1 | средства Субсидии | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 2.2 | средства бюджета поселения | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 2.3 | инициативные платежи, всего: | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 2.3.1 | денежные средства граждан | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 2.3.2 | денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц | 0 | 0 |
| 3 | Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, всего: | 36 219,00 | 36 219,00 |
| 3.1 | вклад жителей поселения | 33 415,00 | 33 415,00 |
| 3.2 | вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц | 2 804,00 | 2 804,00 |

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах,

проведенных в рамках Проекта: 1

5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения.

5.1. Жители поселения:

Население приняло участие в расчистке площадей от кустарника и мелколесья, очистке помещений от строительного мусора, погрузке мусора, разгрузке мусора.

5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица:

МУП «Малотомское» участвовало в перевозке грузов трактором.

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично

Полностью

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

-

7. Дата

начала осуществления Проекта – 10.04.2023 г.

ввода объекта в эксплуатацию – 14.06.2023 г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная

группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

|  |  |
| --- | --- |
| низкое качество технической документации | - |
| трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком | - |
| недобросовестный подрядчик | - |
| недостаточно времени для качественного выполнения работ | - |
| неблагоприятные погодные условия | - |
| несвоевременная поставка закупленного оборудования | - |
| прочее (описать) | - |
|  |  |
|  |  |

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта,

промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава Малотомского сельсовета Маслянинского района Новосибирской области (наименование городского, сельского поселения Новосибирской области)

Р.А.Искаков

 Ф.И.О. (при наличии) (подпись)

Руководитель инициативной группы

Р.А.Искаков

 Ф.И.О. (при наличии) (подпись)

Дата 30.06.2023г.